

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И E**

05.12.2017 № 3875

**Об утверждении муниципальной программы города Мурманска**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194863CDACFBCDA69D816B7D71AC33E3D68727F3E0729CDDF4c3S0J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194863CCABFBC7A69D816B7D71AC33E3D68727F3E0729EDDF9c3S5J) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A4D418607EB1C4E6095A6FDC7A4CDD534262CFB3AE981C068AAA23692DEFC30AD7Dc1S7J) муниципального образования город Мурманск, [постановлением](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A4D418607EB1C4E6095A6FECFABC2DA34262CFB3AE981C068AAA23692DEFC31AC79c1SCJ) администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Мурманска **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Формирование современнойгородской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Формирование современнойгородской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Глава администрации**

**города Мурманска А.И. Сысоев**

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 05.12.2017 № 3875

Муниципальная программа города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы |
| Заказчики программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе 2 318 523,1 тыс. руб., в т. ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 198 872,4 тыс. рублей, из них:  2018 год - 65 072,4 тыс. руб.;  2019 год - 256 900,0 тыс. руб.;  2020 год - 146 900,0 тыс. руб.;  2021 год - 365 000,0 тыс. руб.;  2022 год - 365 000,0 тыс. руб.,  областной бюджет (далее – ОБ): 143 757,3 тыс. рублей, из них:  2018 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2019 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2020 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.,  федеральный бюджет (далее – ФБ): 38 692,4 тыс. рублей, из них:  2018 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.,  Внебюджетные средства (далее – ВБ): 937 201,0 тыс. рублей, из них:  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2020 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2021 год - 86 611,5 тыс. руб.;  2022 год - 773 204,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий – 100%.  Планируемое благоустройство 970 дворовых территорий и 23 общественных территорий в период реализации программы |

I. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 2 318 523,1 тыс. руб., в т. ч.:  МБ: 1 198 872,4 тыс. рублей, из них:  2018 год - 65 072,4 тыс. руб.;  2019 год - 256 900,0 тыс. руб.;  2020 год - 146 900,0 тыс. руб.;  2021 год - 365 000,0 тыс. руб.;  2022 год - 365 000,0 тыс. руб.,  ОБ: 143 757,3 тыс. рублей, из них:  2018 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2019 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2020 год - 47 919,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.,  ФБ: 38 692,4 тыс. рублей, из них:  2018 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.,  ВБ: 937 201,0 тыс. рублей, из них:  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2020 год - 38 692,4 тыс. руб.;  2021 год - 86 611,5 тыс. руб.;  2022 год - 773 204,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий – 100%.  Планируемое благоустройство 970 дворовых территорий и 23 общественных территорий в период реализации подпрограммы |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилых групп домов, центром которых являются дворовые территории. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Главными проблемами являются:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска;

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания маломобильных групп населения);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и других маломобильных групп населения. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

На 01.01.2017 в городе Мурманске расположено 50 общественных территорий и 2435 многоквартирных домов (далее – МКД), образующих 1744 дворовые территории. В рамках реализации муниципальных программ планируется снос и расселение аварийных МКД и МКД пониженной капитальности, в связи с этим 285 дворовых территорий не включены в подпрограмму.

По итогам мониторинга сферы благоустройства города Мурманска по состоянию на 01.01.2017 доля благоустроенных общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 52 %. По состоянию на 01.01.2017 доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий МКД составляет 27,69 %.

За 2017 год уровень благоустроенности дворовых и общественных территорий увеличится незначительно (в 2017 году полностью будут благоустроены 6 дворовых территорий и 1 общественная территория).

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество дворовых территорий, шт. | | Площадь дворовых территорий, м2 | | Доля благо-устроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | Доля населения, проживающего  в жилом фонде с благо-  устроенными дворовыми территориями, от общего  числа жителей, % |
| Общее коли-чество | Количество благо-  устроенных дворовых территорий | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| на 01.01.2015 | 1 763 | 481 | 10 954 780,0 | 2 345 666,0 | 27,28 | 30,75 |
| на 01.01.2016 | 1 748 | 482 | 10 944 682,0 | 2 346 566,0 | 27,57 | 31,38 |
| на 01.01.2017 | 1 744 | 483\* | 10 938 135,0 | 2 347 766,0 | 27,69 | 31,41 |

\* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.

Анализ сферы благоустройства общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество общественных территорий, шт. | | Площадь общественных территорий,  м2 | | Доля благо-  устроенных обществен-ных территорий от общего количества обществен- ных территорий,  % | Доля общественных территорий, нуждающихся в благо-  устройстве,  % |
| Общее коли-чество | Количество благо-  устроенных обществен-ных территорий | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных обществен-ных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Мурманск | | | | | | |
| на 01.01.2015 | 44 | 19 | 439389,4 | 181207 | 43,1 | 56,9 |
| на 01.01.2016 | 47 | 23 | 447291,8 | 188777 | 48,9 | 51,1 |
| на 01.01.2017 | 50 | 26\* | 454571,8 | 196080,5 | 52 | 48 |

\* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей города Мурманска, работа по благоустройству дворовых и общественных территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Приоритетом политики администрации города Мурманска является обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города. Это может быть достигнуто, в том числе, за счет изменения внешнего облика города Мурманска путем благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования и обеспечения условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, семей с детьми.

Анализ состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал необходимость системного решения проблемы благоустройства территорий.

Реализация подпрограммы планируется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», направленного на выстраивание современной безбарьерной инфраструктуры на территориях муниципальных образований, доступной всем категориям граждан.

Основные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»:

- общественное участие;

- системный подход;

- все начинается с дворов;

- современные общественные зоны;

- личная ответственность.

Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных в данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный 2016 год | | Текущий  2017 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий | % | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Наименова-ние, ед. изм. | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2018-2022 | Всего, в т.ч. | 578 172,4 | 58 172,4 | 250 000,0 | 140 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 58,0 | 68,0 | 74,0 | 86,0 | 98,0 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 578 172,4 | 58 172,4 | 250 000,0 | 140 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018-2022 | МБ | 578 172,4 | 58 172,4 | 250 000,0 | 140 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | Количество благоуст-роенных обществен-ных территорий, ед. | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| Площадь благоуст-роенных обществен-ных территорий, тыс. м2 | 215,7 | 245,0 | 271,0 | 349,4 | 423,3 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2018-2022 | Всего,  в т.ч | 1 740 350,7 | 93 511,5 | 93 511,5 | 93 511,5 | 386 611,5 | 1 073 204,7 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,% | 30,21 | 32,68 | 35,55 | 47,48 | 83,66 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 620 700,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| ОБ | 143 757,3 | 47919,1 | 47919,1 | 47919,1 | - | - |
| ФБ | 38 692,4 | 38 692,4 | - | - | - | - |
| ВБ | 937 201,00 | - | 38 692,4 | 38 692,4 | 86 611,5 | 773 204,7 |
| 2.1 | Софинансирова  ние за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018-2022 | МБ | 620 700,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | Количество благоуст-роенных дворовых территорий, ед. | 38 | 43 | 50 | 208 | 631 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018-2022 | Всего,  в т.ч | 182 449,7 | 86 611,5 | 47 919,1 | 47 919,1 | - | - |
| ОБ | 143 757,3 | 47 919,1 | 47 919,1 | 47 919,1 | - | - |
| ФБ | 38 692,4 | 38 692,4 | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2022 | Всего,  в т.ч. | 2 318 523,1 | 151 683,9 | 343 511,5 | 233 511,5 | 451 611,5 | 1 138 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 198 872,4 | 65 072,4 | 256 900,0 | 146 900,0 | 365 000,0 | 365 000,0 |
| ОБ | 143 757,3 | 47 919,1 | 47 919,1 | 47 919,1 | - | - |
| ФБ | 38 692,4 | 38 692,4 | - | - | - | - |
| ВБ | 937 201,0 | - | 38 692,4 | 38 692,4 | 86 611,5 | 773 204,7 |

3.1. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | ВБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 | 58 172,4 | - | - | 58 172,4 | - |
| 1.1 | Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 1-й этап) | 1 ед. | 10 906,5 | - | - | 10 906,5 | - |
| 1.2 | Благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек  (2 этап) | 1 ед. | 32 265,9 | - | - | 32 265,9 | - |
| 1.3 | Благоустройство зеленой зоны в районе дома 26 по улице Шабалина | 1 ед. | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 38 ед. | 93 511,5 | 47 919,1 | 38 692,4 | 6 900,0 | - |
| 2.1 | ул. Кильдинская, д. № 9 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.2 | ул. Кильдинская, д. №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 1 ед. | 9 509,6 | 4 868,8 | 3 936,8 | 704,0 | - |
| 2.3 | ул. Скальная, д. №№ 17, 19, 21, 23, 25 | 1 ед. | 5 943,5 | 3 043,0 | 2 460,5 | 440,0 | - |
| 2.4 | ул. Мира, д. №№ 8, 10 | 1 ед. | 2 377,4 | 1 217,2 | 984,2 | 176,0 | - |
| 2.5 | ул. Сафонова, д. №№ 43, 45 | 1 ед. | 2 377,4 | 1 217,2 | 984,2 | 176,0 | - |
| 2.6 | ул. Капитана Маклакова, д. № 21 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.7 | ул. Сафонова, д. № 24/26 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.8 | ул. Свердлова, д. № 24 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.9 | ул. Софьи Перовской, д. № 18 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.10 | пер. Русанова, д. № 2 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.11 | ул. Планерная, д. № 3 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.12 | ул. Подстаницкого, д. № 20а | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.13 | ул. Софьи Перовской, д. № 37 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.14 | ул. Полярные Зори, д. № 10 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.15 | ул. Шмидта, д. № 45 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.16 | шоссе Верхне-Ростинское, д. № 29 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.17 | ул. Семена Дежнева, д. № 20 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.18 | ул. Свердлова, д. № 16/9 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.19 | ул. Сафонова, д. № 28а | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.20 | ул. Нахимова, д. № 11 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.21 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 28 корп. 1, 28 корп. 2 | 1 ед. | 2 377,4 | 1 217,2 | 984,2 | 176,0 | - |
| 2.22 | ул. Ивана Сивко, д. №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | 1 ед. | 3 566,1 | 1 825,8 | 1476,3 | 264,0 | - |
| 2.23 | ул. Нахимова, д. № 22 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.24 | ул. Шмидта, д. № 1 корп. 1, 1 корп. 3 | 1 ед. | 2 377,4 | 1 217,2 | 984,2 | 176,0 | - |
| 2.25 | ул. Шмидта, д. №№ 3, 5 | 1 ед. | 2  910, 2 | 1 475,2 | 1 210,0 | 225,0 | - |
| 2.26 | Театральный бульвар, д. № 6 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.27 | ул. Шмидта, д. № 33а | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.28 | просп. Ленина, д. № 70 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.29 | ул. Коммуны, д. № 20 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.30 | ул. Профсоюзов, д. № 1 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.31 | ул. Коминтерна, д. № 15 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.32 | ул. Самойловой, д. № 9 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.33 | ул. Морская, д. № 11 | 1 ед. | 1 188,7 | 608,6 | 492,1 | 88,0 | - |
| 2.34 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 7, 9, 11 | 1 ед. | 4 417,3 | 2 194,2 | 1 890,0 | 333,1 | - |
| 2.35 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 18, 26, 28 | 1 ед. | 4 417,3 | 2 194,2 | 1 890,0 | 333,1 | - |
| 2.36 | пр. Молодежный, д. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | 1 ед. | 9 480,3 | 4 950,0 | 3 850,5 | 679,8 | - |
| 2.37 | ул. Беринга, д. № 1, просп. Кольский, д. № 160 | 1 ед. | 2 910,2 | 1 475,2 | 1 210,0 | 225,0 | - |
| 2.38 | ул. Капитана Пономарева, д. № 3, просп. Кольский, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. № 6 | 1 ед. | 11 129,9 | 5 808,9 | 4 529,0 | 792,0 | - |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | ВБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 5 | 250 000,0 | - | - | 250 000,0 | - |
| 1.1 | Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 2-й этап) | 1 ед. | 20 906,2 | - | - | 20 906,2 | - |
| 1.2 | Благоустройство Театрального бульвара (1 этап) | 1 ед. | 68 100,0 | - | - | 68 100,0 | - |
| 1.3 | Благоустройство сквера 206 квартал «Аллея Полярной дивизии» | 1 ед. | 60 993,8 | - | - | 60 993,8 | - |
| 1.4 | Благоустройство сквера у памятника Кирову С.М. | 1 ед. | 50 000,0 | - | - | 50 000,0 | - |
| 1.5 | Благоустройство сквера у здания управления Первомайского административного округа (памятный комплекс оленеводам - участникам Великой отечественной войны) | 1 ед. | 50 000,0 | - | - | 50 000,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 43 ед. | 93 511,5 | 47 919,1 | - | 6 900,0 | 3 8692,4 |
| 2.1 | просп. Кольский, д. №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49 | 1 ед. | 6 353,8 | 3 207,5 | - | 488,6 | 2 657,7 |
| 2.2 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 3,4,5,6,7,10,11,12 | 1 ед. | 8 415,6 | 4 576,1 | - | 595,9 | 3 243,6 |
| 2.3 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 17 | 1 ед. | 6 353,8 | 3 207,5 | - | 488,6 | 2 657,7 |
| 2.4 | ул. Капитана Копытова, д. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 1 ед. | 7 478,9 | 3 937,5 | - | 530,8 | 3010,6 |
| 2.5 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 54, 56 | 1 ед. | 2 381,4 | 1 219,2 | - | 176,4 | 985,8 |
| 2.6 | ул. Бондарная, д. № 7а | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.7 | ул. Карла Маркса, д. № 35 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.8 | ул. Полярные Зори, д. № 19 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.9 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 18 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.10 | ул. Шмидта, д. № 11 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.11 | просп. Ленина, д. №№ 46, 48, 50 | 1 ед. | 3 272,1 | 1 628,9 | - | 264,4 | 1 378,8 |
| 2.12 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 | 1 ед. | 3 448,0 | 1 764,9 | - | 244,4 | 1 438,7 |
| 2.13 | ул. Крупской, д. № 8 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.14 | ул. Крупской, д. № 10 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.15 | ул. Челюскинцев, д. № 31 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.16 | ул. Александрова, д. № 30 корп. 3 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.17 | ул. Карла Маркса, д. № 9 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.18 | ул. Генерала Журбы, д. № 4 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.19 | ул. Академика Павлова, д. № 9 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.20 | ул. Шмидта, д. № 37 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.21 | ул. Академика Павлова, д. № 59 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.22 | ул. Академика Книповича, д. № 33 корп. 2 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.23 | ул. Академика Книповича, д. № 9а | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.24 | просп. Кольский д. № 6 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.25 | пр. Ивана Халатина, д. № 4, ул. Александрова, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 2 257,3 | 1 155,3 | - | 156,2 | 945,8 |
| 2.26 | ул. Александра Невского, д. № 73 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.27 | ул. Халтурина, д. № 1 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.28 | ул. Самойловой, д. № 12 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.29 | просп. Ленина, д. № 61 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.30 | ул. Баумана, д. № 57 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.31 | ул. Гончарова, д. №№ 7, 9, 11, 15 | 1 ед. | 4 409,7 | 2 128,6 | - | 309,3 | 1 971,8 |
| 2.32 | просп. Ленина, д. № 63 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.33 | просп. Ленина, д. № 94 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 |  | 88,2 | 492,9 |
| 2.34 | просп. Ленина, д. № 65 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.35 | ул. Старостина, д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 | 1 ед. | 2 381,4 | 1 219,2 | - | 176,4 | 985,8 |
| 2.36 | ул. Октябрьская, д. № 9 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.37 | ул. Капитана Егорова, д. № 13 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.38 | ул. Капитана Егорова, д. № 19 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.39 | ул. Привокзальная, д. № 14 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.40 | ул. Привокзальная, д. № 16 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.41 | ул. Привокзальная, д. № 18 | 1 ед. | 1 190,7 | 609,6 | - | 88,2 | 492,9 |
| 2.42 | просп. Кольский, д. №№ 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 93, 95 | 1 ед. | 5 438,1 | 2 848,2 | - | 425,5 | 2 164,4 |
| 2.43 | ул. Старостина, д. №№ 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 4 409,7 | 2 128,6 | - | 309,3 | 1 971,8 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.3. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | ВБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 ед. | 140 000,0 | - | - | 140 000,0 | - |
| 1.1 | Благоустройство сквера по пер. Русанова | 1 ед. | 44 600,0 | - | - | 44 600,0 | - |
| 1.2 | Благоустройство Театрального бульвара  (2 этап) | 1 ед. | 45 400,0 | - | - | 45 400,0 | - |
| 1.3 | Благоустройство сквера 210 квартал | 1 ед. | 50 000,0 | - | - | 50 000,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 50 ед. | 93 511,5 | 47 919,1 | - | 6 900,0 | 38 692,4 |
| 2.1 | пр. Рыбный, д. № 8 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.2 | ул. Радищева, д. № 22 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.3 | ул. Марата, д. № 21 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.4 | ул. Карла Либкнехта, д. № 54 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.5 | ул. Воровского, д. № 19 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.6 | ул. Воровского, д. № 11 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.7 | ул. Гвардейская, д. № 19 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.8 | пр. Связи, д. № 8, 10, 12, 20, 22 | 1 ед. | 5 884,0 | 3 031,5 | - | 429,0 | 2 423,5 |
| 2.9 | ул. Карла Маркса, д. № 44 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.1.0 | просп. Ленина, д. № 23 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.11 | ул. Карла Маркса, д. № 51 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.12 | ул. Старостина, д. №№ 1, 3, 5, 7 | 1 ед. | 4 692,0 | 2 421,2 | - | 340,8 | 1 930,0 |
| 2.13 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 31, 32, 33, 34, 36, 37 | 1 ед. | 7 070,6 | 3 611,5 | - | 519,3 | 2 939,8 |
| 2.14 | ул. Кирова, д. №№ 35, 37, 39 | 1 ед. | 3 510,6 | 1798,9 | - | 261,6 | 1450,1 |
| 2.15 | пр. Связи, д. № 3 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.16 | ул. Полярные Зори, д. № 49 корп. 2 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.17 | ул. Полярные Зори, д. № 20 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.18 | ул. Гвардейская, д. № 9а | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.19 | ул. Академика Книповича, д. № 19 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.20 | ул. Академика Книповича, д. №№ 22, 24 | 1 ед. | 2 332,0 | 1 190,6 | - | 174,4 | 967,0 |
| 2.21 | просп. Ленина, д. №№ 19, 21 | 1 ед. | 2 332,0 | 1 190,6 | - | 174,4 | 967,0 |
| 2.22 | ул. Радищева, д. № 14 корп. 1 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.23 | ул. Капитана Маклакова, д. № 27 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.24 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 22, 23 | 1 ед. | 2 332,0 | 1 190,6 | - | 174,4 | 967,0 |
| 2.25 | ул. Карла Маркса, д. № 48 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.26 | просп. Кольский, д. № 2 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.27 | ул. Гвардейская, д. № 11 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.28 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 1, 5, 6 | 1 ед. | 3 510,6 | 1 798,9 | - | 261,6 | 1 450,1 |
| 2.29 | ул. Гвардейская, д. № 12 корп. 1 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.30 | ул. Карла Маркса, д. № 42 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.31 | ул. Карла Маркса, д. № 45 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.32 | ул. Карла Маркса, д. № 59 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.33 | ул. Капитана Маклакова, д. № 19 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.34 | ул. Полярные Зори, д. № 6 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.35 | ул. Карла Маркса, д. №№ 14, 16 | 1 ед. | 2 384,0 | 1 220,6 | - | 176,4 | 987,0 |
| 2.36 | ул. Ивана Сивко, д. № 9 корп.3 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.37 | ул. Капитана Пономарева, д. № 14 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.38 | ул. Ростинская, д. № 1 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.39 | ул. Карла Либкнехта, д. № 11а | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.40 | шоссе Верхне-Ростинское, д. № 27 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.41 | ул. Профсоюзов, д. № 22 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.42 | ул. Софьи Перовской, д. № 27 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.43 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 19, 21, 25 | 1 ед. | 3576,0 | 1830,9 | - | 264,6 | 1480,5 |
| 2.44 | ул. Воровского, д. № 18 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.45 | ул. Полярные Зори, д. № 8 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.46 | просп. Ленина, д. № 62/11 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.47 | ул. Капитана Копытова, д. № 9 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.48 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 9, 11, просп. Ленина, д. № 100, ул. Октябрьская, д. № 8 | 1 ед. | 4 692,0 | 2 421,2 | - | 340,8 | 1 930,0 |
| 2.49 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 2 корп. 1 | 1 ед. | 1 192,0 | 610,3 | - | 88,2 | 493,5 |
| 2.50 | ул. Карла Маркса, д. №№ 30,32,34,36,38 | 1 ед. | 5 899,7 | 3 021,2 | - | 431,1 | 2447,4 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.4. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | ВБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 6 ед. | 65 000,0 | - | - | 65 000,0 | - |
| 1.1. | Сквер у здания ГОБУК «Мурманская государственная областная научная библиотека» | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.2. | Сквер у торгового центра «Мир» | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.3. | Сквер у озера Ледового | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.4. | Сквер на въезде в город Мурманск | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.5. | Зеленая зона вдоль ул. Капитана Копытова | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.6. | Аллея и сквер вдоль проспекта Ленина | 1 ед. | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 208 ед. | 38 6611,5 | - | - | 300 000,0 | 86 611,5 |
| 2.1 | ул. Александрова, д. № 12 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.2 | ул. Александрова, д. №№ 14, 16, 18 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.3 | ул. Александрова, д. № 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.4 | ул. Александрова, д. №№ 26, 28, ул. Аскольдовцев, д. № 12 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.5 | ул. Александрова, д. № 4/1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.6 | ул. Александрова, д. №№ 34 корп.1, 34 корп.2, 36, 38, 40, ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 40 корп.1, 40 корп.2, 40 корп.3, 46 корп.1, 46 корп.2, 48 корп.1, 50 | 1 ед. | 15 639,2 | - | - | 12 150,0 | 3489,2 |
| 2.7 | ул. Фролова, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.8 | пер. Арктический, д. №№ 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 5 219,0 | - | - | 4 050,0 | 1 169,0 |
| 2.9 | пер. Арктический, д. №№ 12, 14, 16 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.1.0 | пер. Арктический, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.11 | пер. Арктический, д. № 9, ул. Ушакова д № 4 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.12 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.13 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 16, 20, 24 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.14 | ул. Аскольдовцев, д. № 17 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.15 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.16 | ул. Аскольдовцев, д. № 25 корп.4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.17 | ул. Аскольдовцев, д. № 29 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.18 | ул. Аскольдовцев, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.19 | ул. Аскольдовцев, д. № 31 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.20 | ул. Аскольдовцев, д. № 34 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.21 | ул. Аскольдовцев, д. № 35 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.22 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 37, 41 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.23 | ул. Аскольдовцев, д. № 45 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.24 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 47, 47а | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.25 | ул. Аскольдовцев, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.26 | ул. Аскольдовцев, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.27 | ул. Шмидта, д. № 9 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.28 | ул. Анатолия Бредова, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.29 | пер. Водопроводный, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.30 | пер. Водопроводный, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.31 | пер. Водопроводный, д. № 7 к.орп.2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.32 | пер. Водопроводный, д. № 9 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.33 | ул. Володарского, д. № 1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.34 | ул. Володарского, д. № 2 А | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.35 | ул. Володарского, д. № 2 Б | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.36 | ул. Юрия Гагарина, д. №№ 1, 1А | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.37 | ул. Юрия Гагарина, д. № 15 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.38 | ул. Юрия Гагарина, д. №№ 18, 20, 22, 24 | 1 ед. | 5 219,0 | - | - | 4 050,0 | 1 169,0 |
| 2.39 | ул. Юрия Гагарина, д. № 19 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.40 | ул. Фролова, д. № 7а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.41 | ул. Юрия Гагарина, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.42 | ул. Юрия Гагарина, д.№ № 4, 6, 8 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.43 | ул. Юрия Гагарина, д. № 47 корп. 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.44 | ул. Юрия Гагарина, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.45 | ул. Юрия Гагарина, д. № 9 корп. 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.46 | ул. Юрия Гагарина, д. № 9 корп. 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.47 | ул. Юрия Гагарина, д. № 9 корп. 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.48 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 11 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.49 | ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 12, 16 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.50 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 14 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.51 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 2/47 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.52 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.53 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.54 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 6 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.55 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 9 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.56 | просп. Героев-североморцев, д. № 11 корп. .1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.57 | просп. Героев-североморцев, д. № 13 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.58 | просп. Героев-североморцев, д. № 15 корп. .1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.59 | просп. Героев-североморцев, д. № 17 корп. .2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.60 | просп. Героев-североморцев, д. № 19 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.61 | просп. Героев-североморцев, д. № 21 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.62 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 22, 24, 26, 28 | 1 ед. | 5 219,0 | - | - | 4 050,0 | 1 169,0 |
| 2.63 | просп. Героев-североморцев, д. № 23/2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.64 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 25, 27, 29 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.65 | просп. Героев-североморцев, д. № № 37, 39, 43 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.66 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 5 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | 1 ед. | 6 523,0 | - | - | 5 060,0 | 1 463,0 |
| 2.67 | просп. Героев-североморцев, д. № 5 корп. 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.68 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 51, 55, 59 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.69 | просп. Героев-североморцев, д. № 56 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.70 | просп. Героев-североморцев, д. № 67 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.71 | просп. Героев-североморцев, д. № 69 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.72 | просп. Героев-североморцев, д. № 71 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.73 | просп. Героев-североморцев, д. № 76 корп. 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.74 | просп. Героев-североморцев, д. № № 81, 83/1 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.75 | ул. Гончарова, д. № 20 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1008,0 | 292,0 |
| 2.76 | ул. Гончарова, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1008,0 | 292,0 |
| 2.77 | ул. Семена Дежнева, д. № 14 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.78 | ул. Семена Дежнева, д. №№ 16, 18 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.79 | ул. Фурманова, д. № 15 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.80 | ул. Жуковского, д. № 10 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.81 | ул. Жуковского, д. № 14 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.82 | ул. Жуковского, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.83 | ул. Жуковского, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.84 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.85 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.86 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.87 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 4/1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.88 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.89 | ул. Загородная, д. № 13 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.90 | ул. Загородная, д. №№ 22, 24, 26 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.91 | ул. Загородная, д. № 28 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.92 | ул. Загородная, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.93 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. №№ 1, 2, 3, 5, 7, 7а | 1 ед. | 7817,3 | - | - | 6 071,0 | 1 746,3 |
| 2.94 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.95 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 12 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.96 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.97 | пр. Михаила Ивченко, д. № 17 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.98 | пр. Михаила Ивченко, д. №№ 5,7,9 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.99 | пр. Михаила Ивченко, д. № 8 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.100 | ул. Инженерная, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.101 | ул. Инженерная, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.102 | ул. Инженерная, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.103 | ул. Инженерная, д. № 8 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.104 | ул. Капустина, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.105 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 21/22, 23, 25, ул. Октябрьская, д. № 24, ул. Челюскинцев, д. № 18/20 | 1 ед. | 6 523,0 | - | - | 5 060,0 | 1 463,0 |
| 2.106 | ул. Карла Либкнехта, д. № 30а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.107 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 31, 33 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.108 | ул. Карла Либкнехта, д. № 34/7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.109 | ул. Карла Либкнехта, д. № 46 корп. 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.110 | ул. Карла Либкнехта, д. № 54 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.111 | ул. Кирпичная, д. № 12 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.112 | ул. Кирпичная, д. № 6 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.113 | ул. Кирпичная, д. № 8 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.114 | ул. Коминтерна, д. №№ 16, 18 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.115 | ул. Коминтерна, д. № 17 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.116 | ул. Коминтерна, д. № 20 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.117 | ул. Коминтерна, д. № 22 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.118 | ул. Коминтерна, д. № 24, ул. Привокзальная, д. № 10 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.119 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.120 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 11, 19 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.121 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 26, 28 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.122 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 31 корп. 1, 32 корп. 2, ул. Ушакова, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 5 219,0 | - | - | 4 050,0 | 1 169,0 |
| 2.123 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 34 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.124 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 35, 37, 39/13 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.125 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 42 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.126 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 43, 43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 45 | 1 ед. | 6 523,0 | - | - | 5 060,0 | 1 463,0 |
| 2.127 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 44 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.128 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.129 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.130 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 48 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.131 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.132 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 55 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.133 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 56 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.134 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 60, 62 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.135 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.136 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.137 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 9 корп.5, 9 корп. 4 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.138 | ул. Маяковского, д. № 1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.139 | ул. Маяковского, д. № 21 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.140 | ул. Маяковского, д. № 25 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.141 | ул. Маяковского, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.142 | ул. Чапаева, д. № 10 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.143 | ул. Шмидта, д. № 39/1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.144 | ул. Виктора Миронова, д. № 12 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.145 | ул. Виктора Миронова, д. № 13 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.146 | ул. Виктора Миронова, д. № 14 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.147 | ул. Виктора Миронова, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.148 | ул. Виктора Миронова, д. № 8 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.149 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.150 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. №№ 12, 15 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.151 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. №№ 16, 17. 19 | 1 ед. | 3 915,0 | - | - | 3 040,0 | 875,0 |
| 2.152 | ул. Мохнаткина Пахта (жилой район Росляково), д. № 1 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.153 | ул. Мохнаткина Пахта (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.154 | ул. Мурманская, д. № 58 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.155 | ул. Набережная, д. № 15 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.156 | ул. Челюскинцев, д. № 17/24 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.157 | ул. Нахимова, д. № 11а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.158 | ул. Нахимова, д. № 15 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.159 | ул. Нахимова, д. № 17 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.160 | ул. Нахимова, д. № 18 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.161 | ул. Нахимова, д. № 19 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.162 | ул. Челюскинцев, д. № 21а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.163 | ул. Нахимова, д. № 23 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.164 | ул. Нахимова, д. № 24 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.165 | ул. Нахимова, д. № 25 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.166 | ул. Нахимова, д. № 27 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.167 | ул. Нахимова, д. № 29 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.168 | ул. Нахимова, д. № 30 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.169 | ул. Нахимова, д. № 32 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.170 | ул. Нахимова, д. № 34 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.171 | ул. Нахимова, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.172 | ул. Александра Невского, д. № 69/51 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.173 | ул. Челюскинцев, д. № 21б | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.174 | ул. Александра Невского, д. № 75 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.175 | ул. Александра Невского, д. № 79 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.176 | ул. Александра Невского, д. № 80 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.177 | ул. Александра Невского, д. № 83 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.178 | ул. Александра Невского, д. № 88 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.179 | ул. Александра Невского, д. № 91 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.180 | ул. Александра Невского, д. № 97/60 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.181 | ул. Александра Николаева, д. № 1/9 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.182 | ул. Александра Николаева, д. № 13 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.183 | ул. Александра Николаева, д. № 15 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.184 | ул. Александра Николаева, д. № 3 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.185 | ул. Александра Николаева, д. № 4 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.186 | ул. Александра Николаева, д. № 5 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.187 | ул. Александра Николаева, д. № 7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.188 | ул. Октябрьская, д. № 21 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.189 | ул. Октябрьская, д. № 23 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.190 | ул. Октябрьская, д. №№ 25, 27 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.191 | ул. Октябрьская, д. № 29 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.192 | ул. Октябрьская, д. № 32 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.193 | ул. Октябрьская, д. № 34 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.194 | ул. Полины Осипенко, д. № 8 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.195 | ул. Полины Осипенко, д. № 14 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.196 | ул. Павлика Морозова, д. № 1/7 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.197 | ул. Павлика Морозова, д. № 2/11 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.198 | ул. Павлика Морозова, д. № 4а | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.199 | ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.200 | ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 3 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.201 | ул. Пищевиков, д.№№ 8, 10/11 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.202 | ул. Пищевиков, д. №№ 4, 6 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.203 | ул. Пищевиков, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.204 | ул. Подстаницкого, д. № 10 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.205 | ул. Подстаницкого, д. №№ 12, 16 | 1 ед. | 2 605,0 | - | - | 2 025,0 | 580,0 |
| 2.206 | ул. Подстаницкого, д. № 18 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.207 | ул. Подстаницкого, д. № 2 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |
| 2.208 | ул. Челюскинцев, д. № 25 | 1 ед. | 1 300,0 | - | - | 1 008,0 | 292,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.5. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | ВБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 6 ед. | 65 000,0 | - | - | 65 000,0 | - |
| 1.1 | Сквер у памятника Ленину | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.2 | Сквер и памятник по ул. Фролова, д. № 2 | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.3 | Сквер у здания управления Ленинского административного округа города Мурманска | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.4 | Сквер от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.5 | Благоустройство зеленой зоны озера Среднего | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - |
| 1.6. | Сквер жилом районе Росляково | 1 ед. | 5 000,0 | - | - | 5 000,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 631 ед. | 1 073 204,7 | - | - | 300 000,0 | 773 204,7 |
| 2.1 | ул. Алексея Генералова, д. № 6/24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.2 | пр. Капитана Тарана, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.3 | ул. Театральный бульвар д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.4 | ул. Героев Рыбачьего, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.5 | ул. Героев Рыбачьего, д. № 35 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.6 | ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 4, 5 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.7 | ул. Героев Рыбачьего, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.8 | ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 73, 75 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.9 | ул. Горького, д. № 17/14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2..10 | ул. Декабристов, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.11 | ул. Декабристов, д. № 4/22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.12 | ул. Достоевского, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.13 | ул. Достоевского, д. №№ 10, 11, 12, 13 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1470,0 | 3 795,0 |
| 2.14 | ул. Достоевского, д. №№ 17, 18, 19 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1103,0 | 2 847,0 |
| 2.15 | ул. Достоевского, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.16 | ул. Достоевского, д. №№ 5, 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.17 | ул. Зеленая, д. № 34 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.18 | ул. Зеленая, д. № 47а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.19 | ул. Зеленая, д. № 56 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.20 | ул. Зеленая, д. №№ 78, 80, 82 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1103,0 | 2 847,0 |
| 2.21 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.22 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 17/3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.23 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.24 | ул. Трудовых Резервов, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.25 | просп. Кирова, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.26 | просп. Кирова, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.27 | просп. Кирова, д. № 31 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.28 | просп. Кирова, д. № 41 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.29 | ул. Колхозная, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.30 | просп. Кольский, д. № 100 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.31 | просп. Кольский, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.32 | просп. Кольский, д. № 114 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.33 | просп. Кольский д. № 119 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.34 | просп. Кольский д. № 128 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.35 | просп. Кольский д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 | 1 ед. | 2621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.36 | просп. Кольский д. № 137 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.37 | просп. Кольский д. №№ 138 корп. 1, 138 корп. 2 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.38 | просп. Кольский д. № 140 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.39 | просп. Кольский д. № 140 корп. 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.40 | просп. Кольский д. №№ 142, 144, 146, 148 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.41 | просп. Кольский д. №№ 143, 145 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.42 | просп. Кольский д. № 147 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.43 | просп. Кольский д. № 149 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.44 | просп. Кольский д. №№ 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.45 | просп. Кольский д. № 151 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.46 | просп. Кольский д. № 152 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.47 | просп. Кольский д. № 153 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.48 | просп. Кольский д. № 154 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.49 | просп. Кольский д. №№ 155, 157, 159 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.50 | просп. Кольский д. № 156 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.51 | ул. Трудовых Резервов д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.52 | просп. Кольский д. № 163 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.53 | просп. Кольский д. № 168 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.54 | просп. Кольский д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.55 | просп. Кольский д. № 200 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.56 | просп. Кольский д. №№ 218, 220, 222 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.57 | просп. Кольский д. №№ 224, 226, 228 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.58 | просп. Кольский д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.59 | просп. Кольский д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.60 | просп. Кольский д. № 33 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.61 | просп. Кольский д. № 38 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.62 | ул. Трудовых Резервов д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.63 | просп. Кольский д. № 46 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.64 | просп. Кольский д. № 5 (1 подъезд), № 5 (2 подъезд) | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.65 | просп. Кольский д. № 67 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.66 | просп. Кольский д. № 69 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.67 | просп. Кольский д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.68 | просп. Кольский д. №№ 84, 86, 88 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.69 | просп. Кольский д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.70 | ул. Капитана Копытова д. №№ 13, 14, 15 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.71 | ул. Капитана Копытова д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.72 | ул. Старостина, д. № 45 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.73 | ул. Капитана Копытова, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.74 | ул. Капитана Копытова, д. № 34 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.75 | ул. Капитана Копытова, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.76 | ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.77 | ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.78 | ул. Олега Кошевого, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.79 | ул. Олега Кошевого, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.80 | ул. Олега Кошевого, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.81 | ул. Олега Кошевого, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.82 | ул. Крупской, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.83 | ул. Крупской, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.84 | ул. Крупской, д. №№ 3, 5 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.85 | ул. Крупской, д. № 40а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.86 | ул. Крупской, д. №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | 1 ед. | 9 240,0 | - | - | 2 583,0 | 6 657,0 |
| 2.87 | ул. Крупской, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.88 | пр. Ледокольный, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.89 | пр. Ледокольный, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.90 | пр. Ледокольный, д. №№ 25, 27 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1886,0 |
| 2.91 | пр. Ледокольный, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.92 | пр. Ледокольный, д. № 31 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.93 | пр. Ледокольный, д. №№ 3, 5, 7, 9 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.94 | ул. Лесная, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.95 | ул. Лесная, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.96 | ул. Лесная, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.97 | ул. Ломоносова, д. № 1/3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.98 | ул. Ломоносова, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.99 | ул. Ломоносова, д. № 10 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.100 | ул. Ломоносова, д. №, 10 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.101 | ул. Ломоносова, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.102 | ул. Ломоносова, д. №№ 13, 15 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.103 | ул. Ломоносова, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.104 | ул. Ломоносова, д. №№ 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.105 | ул. Ломоносова, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.106 | ул. Ломоносова, д. №№ 3, 5 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.107 | ул. Ломоносова, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.108 | ул. Ломоносова, д, № 7 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.109 | ул. Ломоносова, д. № 7 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.110 | ул. Ломоносова, д. №№ 9 корп. 1, 9 корп. 2 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.111 | пр. Молодежный, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.112 | пр. Молодежный, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.113 | ул. Морская, д. №№ 1, 3, 5 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.114 | ул. Новосельская, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.115 | ул. Капитана Орликовой, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.116 | ул. Капитана Орликовой, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.117 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 19, 20, 21 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.118 | ул. Капитана Орликовой, д. № 23 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.119 | ул. Капитана Орликовой, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.120 | ул. Капитана Орликовой, д. № 32 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.121 | ул. Капитана Орликовой, д. № 44 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.122 | ул. Капитана Орликовой, д. № 49 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.123 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 56, 57, 57а | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.124 | пер. Охотничий, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.125 | пер. Охотничий, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.126 | пер. Охотничий, д. № 23 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.127 | ул. Печенгская, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.128 | ул. Подгорная, д. № 54 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.129 | ул. Подгорная, д. № 64 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.130 | ул. Подгорная, д. № 72 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.131 | ул. Полярный Круг, д. №№ 9, 10, 11 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.132 | ул. Полярный Круг, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 ед. | 7 920,0 | - | - | 2 214,0 | 5 706,0 |
| 2.133 | ул. Капитана Пономарева, д. № 1/16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.134 | ул. Капитана Пономарева, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.135 | ул. Капитана Пономарева, д. №№ 9 корп. 1, 9 корп.2, 11 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.136 | ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.137 | ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.138 | ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.139 | ул. Пригородная, д. № 43 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.140 | ул. Пригородная, д. № 45 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.141 | ул. Юрия Смирнова (жилой район Дровяное), д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.142 | ул. Советская, (жилой район Росляково) д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.143 | ул. Спортивная, д. № 7/6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.144 | ул. Фадеев Ручей, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.145 | ул. Фадеев Ручей, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.146 | ул. Фадеев Ручей, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.147 | ул. Фадеев Ручей, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.148 | ул. Фадеев Ручей, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.149 | ул. Фадеев Ручей, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.150 | ул. Фадеев Ручей, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.151 | ул. Фадеев Ручей, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.152 | ул. Фадеев Ручей, д. №№ 34, 36 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1886,0 |
| 2.153 | ул. Фадеев Ручей, д. № 38 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.154 | ул. Фрунзе, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.155 | ул. Фрунзе, д. № 21/4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.156 | ул. Фрунзе, д. №№ 18, 22, 22 корп. 1 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.157 | ул. Халтурина, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.158 | ул. Халтурина, д. № 32 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.159 | ул. Халтурина, д. № 33 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.160 | ул. Халтурина, д. № 35 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.161 | ул. Халтурина, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.162 | ул. Шабалина, д. № 31 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.163 | ул. Шабалина, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.164 | ул. Шабалина, д. № 49 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.165 | ул. Шабалина, д. № 63 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.166 | ул. Шевченко, д. № 1а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.167 | ул. Шевченко, д. № 11а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.168 | ул. Шабалина, д. № 14а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.169 | ул. Шевченко, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.170 | ул. Шевченко, д. №№ 7а, 7б | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.171 | ул. Старостина, д. № 49 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.172 | ул. Генерала Щербакова, д. №№ 12, 14 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.173 | ул. Генерала Щербакова, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.174 | пер. Якорный, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.175 | пер. Якорный, д. №№ 2, 4 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.176 | пер. Якорный, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.177 | ул. Траловая, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.178 | ул. Капитана Буркова, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.179 | ул. Капитана Буркова, д. №№ 19а, 19/2, 21 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.180 | ул. Капитана Буркова, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.181 | ул. Капитана Буркова, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.182 | ул. Капитана Буркова, д. № 32/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.183 | ул. Капитана Буркова, д. № 35 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.184 | ул. Капитана Буркова, д. № 41 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.185 | ул. Капитана Буркова, д. № 49 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.186 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 11, 13, 15, 17 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.187 | шоссе Верхне-Ростинское, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.188 | ул. Володарского, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.189 | ул. Володарского, д. № 14а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.190 | ул. Октябрьская, д. № 17, пер Флотский, д. № 3, ул. Челюскинцев, д. № №11, 9, ул. Володарского, д. № 4 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.191 | ул. Володарского, д. № 7, просп. Ленина, д. № 92 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.192 | ул. Воровского, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.193 | ул. Воровского, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.194 | ул. Воровского, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.195 | ул. Воровского, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.196 | ул. Воровского, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.197 | ул. Гвардейская, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.198 | ул. Гвардейская, д. №№ 13, 15 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.199 | ул. Гвардейская, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.200 | ул. Гвардейская, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.201 | ул. Гвардейская, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.202 | ул. Капитана Егорова, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.203 | ул. Капитана Егорова, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.204 | ул. Капитана Журбы, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.205 | ул. Капитана Журбы, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.206 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 15, 17 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.207 | ул. Карла Либкнехта, д. № 15а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.208 | ул. Карла Либкнехта, д. № 19/15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.209 | ул. Карла Либкнехта, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.210 | ул. Карла Маркса, д. № 23/51 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.211 | ул. Карла Маркса, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.212 | ул. Карла Маркса, д. № 39 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.213 | ул. Карла Маркса, д. № 48 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.214 | ул. Карла Маркса, д. № 55 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.215 | ул. Карла Маркса, д. № 6/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.216 | ул. Карла Маркса, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.217 | ул. Карла Маркса, д. № 7а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.218 | ул. Карла Маркса, д. № 8/2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.219 | просп. Кирова, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.220 | просп. Кирова, д. № 20а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.221 | просп. Кирова, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.222 | просп. Кирова, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.223 | просп. Кирова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.224 | просп. Кирова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.225 | просп. Кирова, д. № 28в | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.226 | просп. Кирова, д. № 30 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.227 | просп.. Кирова, д. № 49 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.228 | просп. Кирова, д. №№ 53, 53а | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.229 | просп. Кирова, д. №№ 54, 56 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.230 | просп. Кирова, д. № 58 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.231 | просп. Кирова, д. № 60 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.232 | просп. Кирова, д. №№ 62, 62а | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.233 | ул. Академика Книповича, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.234 | ул. Академика Книповича, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.235 | ул. Академика Книповича, д. № 27 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.236 | ул. Академика Книповича, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.237 | ул. Академика Книповича, д. № 34 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.238 | ул. Академика Книповича, д. № 35 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.239 | ул. Академика Книповича, д. № 35 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.240 | ул. Академика Книповича, д. № 37 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.241 | ул. Академика Книповича, д. №№ 38, 40, 42, 44 корп.1, ул. Новое Плато, д. № 1 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.242 | ул. Академика Книповича, д. № 39 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.243 | ул. Академика Книповича, д. № 39 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.244 | ул. Академика Книповича, д. № 43 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.245 | ул. Академика Книповича, д. № 47 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.246 | ул. Академика Книповича, д. № 49 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.247 | ул. Академика Книповича, д. № 49 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.248 | ул. Академика Книповича, д. № 49 корп. 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.249 | ул. Академика Книповича, д. № 51 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.250 | ул. Академика Книповича, д. № 52 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.251 | ул. Академика Книповича, д. № 53 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.252 | ул. Академика Книповича, д. № 55 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.253 | ул. Академика Книповича, д. № 59 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.254 | ул. Академика Книповича, д. № 61 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.255 | ул. Академика Книповича, д. № 61 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.256 | ул. Академика Книповича, д. № 63 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.257 | ул. Академика Книповича, д. № 65 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.258 | ул. Академика Книповича, д. № 67 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.259 | просп. Кольский, д. №№ 8, 10 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.260 | ул. Коминтерна, д. № 9/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.261 | ул. Коммуны, д. №№ 16/14, 18, 20, просп. Ленина, д. № 55 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.262 | ул. Комсомольская, д. №№ 3, 3а, 3б | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.263 | ул. Комсомольская, д. № 6, ул. Самойловой, д. № 16 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.264 | просп. Ленина, д. № 101 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.265 | просп. Ленина, д. № 102 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.266 | просп. Ленина, д. № 104 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.267 | просп. Ленина, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.268 | просп. Ленина, д. № 15, ул. Полярные Зори, д. № 5 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.269 | просп. Ленина, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.270 | просп. Ленина, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.271 | просп. Ленина, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.272 | просп. Ленина, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.273 | просп. Ленина, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.274 | просп. Ленина, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.275 | просп. Ленина, д. № 31 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.276 | просп. Ленина, д. № 39 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.277 | просп. Ленина, д. № 44 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.278 | просп. Ленина, д. №№ 51, 53 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.279 | просп. Ленина, д. № 60 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.280 | просп. Ленина, д. № 67 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.281 | просп. Ленина, д. № 68 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.282 | просп. Ленина, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.283 | просп. Ленина, д. №№ 72, 74, 76 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.284 | просп. Ленина, д. № 77 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.285 | просп. Ленина, д. № 78, ул. Самойловой, д. № 5 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.286 | просп. Ленина, д., № 79 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.287 | просп. Ленина, д. № 80 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.288 | просп. Ленина, д. №№ 84, 86 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.289 | просп. Ленина, д. № 88 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.290 | просп. Ленина, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.291 | просп. Ленина, д. № 95 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.292 | просп. Ленина, д. № 96 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.293 | просп. Ленина, д. № 98 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.294 | ул. Ленинградская, д. № 29/5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.295 | ул. Капитана Маклакова, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.296 | ул. Капитана Маклакова, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.297 | ул. Капитана Маклакова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.298 | ул. Капитана Маклакова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.299 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 29, 30 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.300 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 50, 51 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.301 | ул. Капитана Маклакова, д. № 52 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.302 | ул. Мира, д. №№ 11, 13, 15, 17 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.303 | ул. Мира, д. №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.304 | ул. Мира, д. №№ 21, 23 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.305 | ул. Мира, д. № 27 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.306 | ул. Мира, д. №№ 4 корп. 1, 4 корп. 2 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.307 | ул. Мира, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.308 | ул. Новое Плато, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.309 | ул. Новое Плато, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.310 | ул. Новое Плато, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.311 | ул. Новое Плато, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.312 | ул. Новое Плато, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.313 | ул. Новое Плато, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.314 | ул. Новое Плато, д. № 16а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.315 | ул. Новое Плато, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.316 | ул. Новое Плато, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.317 | ул. Новое Плато, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.318 | ул. Новое Плато, д. № 2а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.319 | ул. Новое Плато, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.320 | ул. Новое Плато, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.321 | ул. Новое Плато, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.322 | ул. Новое Плато, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.323 | ул. Новое Плато, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.324 | ул. Новое Плато, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.325 | ул. Новое Плато, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.326 | ул. Новое Плато, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.327 | ул. Новое Плато, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.328 | ул. Октябрьская, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.329 | ул. Октябрьская, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.330 | ул. Октябрьская, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.331 | ул. Октябрьская, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.332 | ул. Октябрьская, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.333 | ул. Октябрьская, д. № 18/13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.334 | ул. Академика Павлова, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.335 | ул. Академика Павлова, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.336 | ул. Академика Павлова, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.337 | ул. Академика Павлова, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.338 | ул. Академика Павлова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.339 | ул. Академика Павлова, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.340 | ул. Академика Павлова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.341 | ул. Академика Павлова, д. № 40 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.342 | ул. Академика Павлова, д. № 42/20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.343 | ул. Академика Павлова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.344 | ул. Академика Павлова, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.345 | ул. Академика Павлова, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.346 | ул. Академика Павлова, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.347 | ул. Академика Павлова, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.348 | ул. Академика Павлова, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.349 | ул. Академика Павлова, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.350 | ул. Академика Павлова, д. №№ 21, 23 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.351 | ул. Академика Павлова, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.352 | ул. Академика Павлова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.353 | ул. Академика Павлова, д. № 27 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.354 | ул. Академика Павлова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.355 | ул. Академика Павлова, д. № 30 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.356 | ул. Академика Павлова, д. № 34/25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.357 | ул. Академика Павлова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.358 | ул. Академика Павлова, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.359 | ул. Академика Павлова, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.360 | ул. Пархоменко, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.261 | ул. Пархоменко, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.362 | ул. Пархоменко, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.363 | ул. Полухина, д. № 12а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.364 | ул. Полухина, д. № 12б | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.365 | ул. Полухина, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.366 | ул. Полухина, д. № 14а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.367 | ул. Полухина, д. № 14б | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.368 | ул. Старостина, д. № 41 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.369 | ул. Полухина, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.370 | ул. Полухина, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.371 | ул. Полухина, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.372 | ул. Полухина, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.373 | ул. Полухина, д. № 9а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.374 | ул. Полярной дивизии, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.375 | ул. Полярной дивизии, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.376 | ул. Полярной дивизии, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.377 | ул. Полярной дивизии, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.378 | ул. Полярные Зори, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.379 | ул. Полярные Зори, д. №№ 12, 14, 16, 18, ул. Академика Книповича, д. № 25 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.380 | ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.381 | ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.382 | ул. Полярные Зори, д. №№ 21 корп. 1, 23 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.383 | ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.384 | ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.385 | ул. Полярные Зори, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.386 | ул. Полярные Зори, д. № 28/13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.387 | ул. Полярные Зори, д. № 29/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.388 | ул. Полярные Зори, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.389 | ул. Полярные Зори, д. №№ 25 корп. 1, 27 корп. 2, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3 | 1 ед. | 9 240,0 | - | - | 2 583,0 | 6 657,0 |
| 2.390 | ул. Полярные Зори, д. № 35 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.391 | ул. Полярные Зори, д. № 38 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.392 | ул. Полярные Зори, д. № 40 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.393 | ул. Полярные Зори, д. № 42 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.394 | ул. Полярные Зори, д. № 46 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.395 | ул. Полярные Зори, д. № 50 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.396 | ул. Полярные Зори, д. № 58 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.397 | ул. Полярные Зори, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.398 | ул. Полярные Зори, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.399 | ул. Капитана Пономарева, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.400 | ул. Профсоюзов, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.401 | ул. Пушкинская, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.402 | ул. Пушкинская, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.403 | ул. Пушкинская, д. №№ 5, 7, ул. Софьи Перовской, д. №№ 8, 10, ул. Профсоюзов, д. № 17/12 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.404 | ул. Радищева, д. №№ 11, 13, 15 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.405 | ул. Радищева, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.406 | ул. Радищева, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.407 | ул. Радищева, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1886,0 |
| 2.408 | пер. Русанова, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1886,0 |
| 2.409 | пер. Русанова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.410 | пр. Рыбный, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.411 | ул. Самойловой, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.412 | ул. Самойловой, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.413 | ул. Самойловой, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.414 | ул. Самойловой, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.415 | ул. Самойловой, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.416 | ул. Самойловой, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.417 | пр. Связи, д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.418 | пр. Связи, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.419 | пр. Связи, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.420 | пр. Северный, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.421 | пр. Северный, д. №№ 14, 16, 18 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.422 | пр. Северный, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.423 | пр. Северный, д. №№ 10, 12 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.424 | ул. Скальная, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.425 | ул. Скальная, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.426 | ул. Скальная, д., № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.427 | ул. Скальная, д. №№ 16, 18, 20, 22, 24 | 1 ед. | 6 595,0 | - | - | 1 840,0 | 4 755,0 |
| 2.428 | ул. Скальная, д. №№ 33, 37 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.429 | ул. Скальная, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.430 | ул. Скальная, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.431 | ул. Профессора Сомова, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.432 | ул. Профессора Сомова, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.433 | ул. Профессора Сомова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.434 | ул. Профессора Сомова, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.435 | ул. Профессора Сомова, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.436 | ул. Софьи Перовской, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.437 | ул. Софьи Перовской, д. № 11а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.438 | ул. Софьи Перовской, д. №№ 14, 16 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.439 | ул. Софьи Перовской, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.440 | ул. Софьи Перовской, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.441 | ул. Софьи Перовской, д. № 23/19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.442 | ул. Софьи Перовской, д. № 31/11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.443 | ул. Софьи Перовской, д. № 43 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.444 | ул. Софьи Перовской, д. № 43/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.445 | ул. Софьи Перовской, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.446 | ул. Сполохи, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.447 | ул. Сполохи, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.448 | ул. Старостина, д. №№ 30, 32 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.449 | ул. Старостина, д. № 36 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.450 | ул. Старостина, д. № 37 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.451 | ул. Старостина, д. №№ 38, 40 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.452 | ул. Старостина, д. № 39 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.453 | ул. Старостина, д. №№ 65, 67, 69, 71 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.454 | ул. Старостина, д. №№ 93, 95, 97, 99 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.455 | ул. Генерала Фролова, д. №№ 13, 15/55 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.456 | ул. Привокзальная, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.457 | ул. Привокзальная, д. № 22 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.458 | ул. Привокзальная, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.459 | ул. Привокзальная, д. №№ 4, 6 | 1 ед. | 2 637,0 | - | - | 736,0 | 1 901,0 |
| 2.460 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.461 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.462 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.463 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.464 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.465 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 1 ед. | 10 507,7 | - | - | 2 903,0 | 7 604,7 |
| 2.466 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 8/1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.467 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 8/2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.468 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 8/3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.469 | пер. Речной, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.470 | ул. Ростинская, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.471 | ул. Садовая, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.472 | ул. Сафонова, д. №№ 12, 14, ул. Ушакова, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.473 | ул. Сафонова, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.474 | ул. Сафонова, д. №№ 19, 21 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.475 | ул. Сафонова, д. № 20/2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.476 | ул. Старостина, д. № 53 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.477 | ул. Сафонова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.478 | ул. Сафонова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.479 | ул. Старостина, д. № 57 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.480 | ул. Сафонова, д. № 32/19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.481 | ул. Старостина, д. № 63 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.482 | ул. Сафонова, д. № 47 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.483 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.484 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.485 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.486 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.487 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.488 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.489 | ул. Свердлова, д. № 14 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.490 | ул. Челюскинцев, д. № 27 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.491 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.492 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.493 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.494 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.495 | ул. Челюскинцев, д. № 35 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.496 | ул. Свердлова, д. № 26 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.497 | ул. Свердлова, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.498 | ул. Свердлова, д. № 30 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.499 | ул. Свердлова, д. № 30 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.500 | ул. Свердлова, д. № 4 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.501 | ул. Свердлова, д. № 4 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.502 | ул. Свердлова, д. № 46а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.503 | ул. Свердлова, д. №№ 48, 50 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.504 | ул. Свердлова, д. № 54 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.505 | ул. Свердлова, д. № 56 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.506 | ул. Свердлова, д. № 6 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.507 | ул. Свердлова, д. № 6 корп.3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.508 | ул. Свердлова, д. №№ 72, 74, 76 | 1 ед. | 3 950,0 | - | - | 1 103,0 | 2 847,0 |
| 2.509 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.510 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.511 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.512 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.513 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.514 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.515 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.516 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.517 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.518 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.519 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.520 | ул. Ивана Сивко, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.521 | ул. Челюскинцев, д. № 37 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.522 | ул. Шмидта, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.523 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.524 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.525 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.526 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.527 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.528 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.529 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.530 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.431 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.532 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.533 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 9 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.534 | пер. Терский, д. № 15/15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.535 | пер. Терский, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.536 | ул. Туристов, д. № 11а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.537 | ул. Туристов, д. № 23а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.538 | ул. Туристов, д. №№ 45, 47, 49, 51 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1470,0 | 3 795,0 |
| 2.539 | ул. Успенского, д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.540 | ул. Ушакова, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.541 | ул. Ушакова, д. № 16/20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.542 | ул. Ушакова, д. № 18 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.543 | ул. Ушакова, д. № 5 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.544 | ул. Ушакова, д. № 7 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.545 | ул. Ушакова, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.546 | ул. Ушакова, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.547 | пр. Ивана Халатина, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.548 | пр. Ивана Халатина, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.549 | пр. Ивана Халатина, д. № 11а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.550 | пр. Ивана Халатина, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.551 | пр. Ивана Халатина, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.552 | пр. Ивана Халатина, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.553 | пр. Ивана Халатина, д. №№ 23, 25 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.554 | пр. Капитана Тарана, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.555 | пр. Ивана Халатина, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.556 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.557 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.558 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.559 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.560 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 23 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.561 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.562 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 30 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.563 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 31 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.564 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 33 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.565 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 35 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.566 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 37 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.567 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.568 | ул. Челюскинцев, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.569 | ул. Челюскинцев, д. № 60а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.570 | ул. Челюскинцев, д. № 32 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.571 | ул. Челюскинцев, д. № 34 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.572 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.573 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.574 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.575 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 16 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.576 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.577 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.578 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.579 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.580 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 24 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.581 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 25 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.582 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 27 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.583 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.584 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 33 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.585 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.586 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.587 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.588 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.589 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.590 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.591 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 4 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.592 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.593 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 5 корп. 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.594 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.595 | пр. Михаила Бабикова, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.596 | пр. Михаила Бабикова, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.597 | пр. Михаила Бабикова, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.598 | пр. Михаила Бабикова, д. № 3 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.599 | пр. Михаила Бабикова, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.600 | пр. Михаила Бабикова, д. № 6 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.601 | пр. Михаила Бабикова, д. № 7 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.602 | пр. Михаила Бабикова, д. № 9 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.603 | ул. Баумана, д. №№ 23, 25 | 1 ед. | 2 621,0 | - | - | 735,0 | 1 886,0 |
| 2.604 | ул. Баумана, д. № 29 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.605 | ул. Баумана, д. № 38 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.606 | ул. Баумана, д. №№ 4, 6, 10, 14 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.607 | ул. Баумана, д. № 41 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.608 | ул. Баумана, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.609 | ул. Баумана, д. № 65 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.610 | пр. Капитана Тарана, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.611 | ул. Беринга, д. № 10 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.612 | ул. Беринга, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.613 | ул. Беринга, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.614 | ул. Беринга, д. № 14 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.615 | ул. Беринга, д. №№ 2, 4, 6, 8 | 1 ед. | 5 265,0 | - | - | 1 470,0 | 3 795,0 |
| 2.616 | ул. Бондарная, д. № 28 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.617 | ул. Бондарная, д. № 32 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.618 | ул. Бондарная, д. № 7а | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.619 | ул. Бочкова, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.620 | ул. Бондарная, д. № 17 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.621 | ул. Бондарная, д. № 2 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.622 | ул. Бондарная, д. № 5 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.623 | ул. Алексея Генералова, д. № 11 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.624 | ул. Алексея Генералова, д. № 12 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.625 | ул. Алексея Генералова, д. № 13 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.626 | ул. Алексея Генералова, д. № 15 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.627 | ул. Алексея Генералова, д. № 19 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.628 | ул. Алексея Генералова, д. № 19 корп. 1 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.629 | ул. Алексея Генералова, д. № 21 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.630 | ул. Алексея Генералова, д. № 3/20 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |
| 2.631 | ул. Привокзальная, д. № 8 | 1 ед. | 1 313,0 | - | - | 367,0 | 946,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2 318 523,1 | 151 683,9 | 343 511,5 | 233 511,5 | 451 611,5 | 1 138 204,7 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1 198 872,4 | 65 072,4 | 256 900,0 | 146 900,0 | 365 000,0 | 365 000,0 |
| - средств областного бюджета | 143 757,3 | 47 919,1 | 47 919,1 | 47 919,1 | - | - |
| - средства федерального бюджета | 38 692,4 | 38 692,4 | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | 937 201,0 | - | 38 692,4 | 38 692,4 | 86 611,5 | 773 204,7 |
| В том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. | 1 740 350,7 | 93511,5 | 93511,5 | 93511,5 | 386 611,5 | 1 073 204,7 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 620 700,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| - средств областного бюджета | 143 757,3 | 47 919,1 | 47 919,1 | 47 919,1 | - | - |
| - средства федерального бюджета | 38 692,4 | 38 692,4 | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | 937 201,0 | - | 38 692,4 | 38 692,4 | 86 611,5 | 773 204,7 |
| комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. | 578 172,4 | 58 172,4 | 250 000,0 | 140 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 578 172,4 | 58 172,4 | 250 000,0 | 140 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| - средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска.

Исполнители мероприятий: Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», Мурманское автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в том числе общественных и дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года, а также перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков включается в подпрограмму в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Мурманска по результатам инвентаризации проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству данных объектов недвижимого имущества, индивидуальных жилых домов и земельных участков выполняются за счет средств указанных лиц.

Адресный перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», исходя из предложений от заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», и наиболее посещаемых общественных территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.08.2017 № 2761 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству», а также по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Дворовые территории включены в подпрограмму исходя из минимального и дополнительного перечня работ, при этом максимальная стоимость работ не может превышать предельную стоимость, установленную приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативов цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. Визуализация элементов благоустройства представлена в приложении к подпрограмме.

Настоящей подпрограммой не предусмотрено обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Мурманской области включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству осуществляется при трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц. Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории, окрашивание элементов благоустройства и иные виды работ по благоустройству). Доля трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 3 % от общего количества проживающих в доме граждан (в случае, если Правительством Мурманской области принято решение о таком участии).

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 1 % от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории (в случае, если Правительством Мурманской области принято решение о таком участии). Средства аккумулируются и расходуются согласно Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630.

Разработка и обсуждение дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования города Мурманска, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 633.

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить повышение комфортности проживания граждан;

- улучшить эстетическое состояние дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и проездов к ним, а также территорий общего пользования города Мурманска до нормативных требований;

В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется выполнить:

- ремонт 970 дворовых территорий;

- благоустройство территории общего пользования на площади 207 тыс. м2.

Однако при реализации подпрограммы возникают определенные внешние и внутренние риски:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе с ошибками отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и соисполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы – органов местного самоуправления Мурманской области.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая приоритетное направление мероприятий по формированию комфортной городской среды, предусмотренных подпрограммой, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств консолидированного бюджета Мурманской области на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Мероприятия по предупреждению рисков:

- внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы;

- оперативный мониторинг реализации подпрограммы;

- освещение механизмов реализации мероприятий подпрограммы и итогов реализации подпрограммы в средствах массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

Визуализация перечня образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии

с минимальным перечнем видов работ.

1.Опоры освещения

Предназначены для освещения площадей, парковок, логистических складов и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер.

Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 15 лет.

2. Урны

Предназначены для размещения на улицах. Переносные, но могут крепиться к земле и быть стационарными. Урны изготавливаются из оцинкованного металла с порошковой окраской. Основной бак для мусора опрокидывается. Комплектуется верхним съемным кольцом-крышкой, служащей для крепления пакетов для мусора и одновременно для тушения окурков.



3. Скамейки

Предназначены для благоустройства жилых дворов, городской улицы или парков.

Скамейка уличная 8005 (1500×350×400 мм)



Скамейка УМЗ уличная со спинкой (450 х 1300 х 500 мм)

Исполнение скамейки – труба квадратная с деревянным брусом. Основание скамейки покрыто атмосфероустойчивой порошковой краской. Деревянные бруски покрыты лаком.

****

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_